**Календарный план проекта**

**Название проекта**: 3D Музей Средневековья.

**Руководитель проекта**: Волков Илья Евгеньевич

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед  (11.04) | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Швалев Г.И. | 3 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Конкретизация проблемы* |  | 3 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Выявление целевой аудитории* | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Швалев Г.И. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Все | 4 нед. | 15 фев |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулировка цели* | Жилин Е.И. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Все | 4 нед. | 15 фев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Волков И.Е. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Волков И.Е. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Жилин Е.И. | 2 нед. | 04 апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.12* | *Изучение платформ и стека, определенных для продукта* | Волков И.Е. | 4 нед. | 15 фев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.13* | *Ознакомление с платформами коммуникации команды* | - | 2 нед. | 24 мар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.14* | *Внесение полученных данных в презентацию* | Все | 1 нед. | 11(12) апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура игры (компоненты, модули системы)* | Все | 2 нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Волков И.Е. | 2 нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Волков И.Е. | 2 нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Создать альфа-версию игры* | Волков И.Е. | 2 нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7* | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.8* | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |